АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» мая 2015                                №  55                                            Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 20.08.2013г. № 64/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения Миронову Ю.М.

Глава поселения								А.Н.Будченко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации поселения

Приложение

к Постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 28.05.2015г. № 55

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

Основной целью муниципальной программы является:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кутейниковского сельского поселения, развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения Кутейниковского сельского поселения;

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Кутейниковского сельского поселения;

- обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2подпрограммы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения»

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения»

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2014 году запланировано 2 197,2 тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета – 1 880,3 тыс.рублей

Областного бюджета – 316,9

Внебюджетных источников – 0,0

Фактическое освоение средств составило 1 467,0 тыс.рублей или 66,8% (таблица 3).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы за 2014 год приведены в таблице № 1.

Основной целью подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» является развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2014 год запланировано 2 157,2 тыс.рублей. Средства освоены на 66,4% - 1 431,8 тыс.рублей, в том числе:

- проведен ямочный ремонт дорог на территории Кутейниковского сельского поселения (613,36 кв.м.) – 332,2 тыс.рублей, в том числе за сет областных средств – 316,9 тыс.рублей.

- текущее содержание внутрипоселковых дорог (очистка от снега, покос травы и пр.) – 98,6 тыс.рублей

- изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2 улиц протяженностью 1,9 км. – 1 001,0 тыс.рублей

Основной целью подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения» является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2014 год были запланированы денежные средства в размере 40,0 тыс.рублей. Средства освоены на 88,0% - 35,2 тыс.рублей, в том числе:

- приобретены дорожные знаки в количестве 44 шт.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1 | Количество километров (капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | километров |  | 4,8 | 0,0 |  |
| 2 | Доля протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | процентов |  | 52,9 |  |  |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек |  | 3 | 0 |  |
| 4 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц |  | 4,12 | 0 |  |
| 5 | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | процентов |  | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» |
| 6.1 | Количество километров построенных и реконструированных внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | километров |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2 | Количество километров (капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | километров |  | 4,8 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 7.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек |  | 3 | 0 |  |
| 7.2 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных едениц |  | 4,12 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | содержание сети внутрипоселковых дорог в полном объеме | На текущее содержание внутрипоселковых дорог в 2014г. (очистка от снега, покос травы и пр.) – 98,6 тыс.рублей |  |
| 2 | Ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | отремонтировать 5,3 км внутрипоселковых дорог | В 2014 году проведен ямочный ремонт дорог на территории Кутейниковского сельского поселения (613,36 кв.м.) |  |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | капитально отремонтировать 4,0 км внутрипоселковых дорог | На капитальный ремонт дорог в 2014 году средства не выделялись |  |
| 4 | Проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог | В 2014 году изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт 2 улиц протяженностью 1,9 км. – 1 001,0 тыс.рублей |  |
| 5 | субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | содержание сети внутрипоселковых дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения | В 2014 году получена субсидия из областного бюджета на текущее содержание дорог в размере 316,9 тыс.рублей |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 6 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | сокращение количества дорожно транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | В 2014 году приобретены дорожные знаки в количестве 44 шт. |  |

Таблица 3

Сведения

Об использовании средств бюджета Кутейниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2014 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 2 197,2 | 1 467,0 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 1 880,3 | 1 150,0 |
|  |  | областной бюджет | 316,9 | 316,9 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения | всего | 2 157,2 | 1 431,8 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 1 840,3 | 1 114,9 |
|  |  | областной бюджет | 316,9 | 316,9 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения | всего | 40,0 | 35,2 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 40,0 | 35,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |