ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайский район

Ростовская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«»    2018                                                  №                                сл. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 20.08.2013г. № 64/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Администрации Кутейниковского сельского поселения Жмурко Е.В.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения				Г.Г. Яковенко

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Администрации поселения

Приложение

к Постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 2018г. №

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

Основной целью муниципальной программы является:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кутейниковского сельского поселения, развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения Кутейниковского сельского поселения;

- формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Кутейниковского сельского поселения;

- обеспечение постоянной круглогодичной связью с сетью внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения по дорогам с твердым покрытием

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кутейниковского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в своем составе 2 подпрограммы:

1. «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения»

2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения»

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году запланировано 194,1 тыс.рублей, в том числе из средств:

Местного бюджета – 194,1 тыс.рублей

Областного бюджета – 0,0

Внебюджетных источников – 0,0

Фактическое освоение средств составило 194,1 тыс.рублей или 100% (таблица 3) – переданные полномочия на основан

Реализация мероприятий данных подпрограмм не представлялась возможным, начиная с 2017 года, в связи с передачей муниципальной собственности муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», которое непосредственно относится к дорожной сфере (внутрипоселковые дороги), в муниципальную собственность муниципального образования «Родионово-Несветайский район» (распоряжение № 7/1 от 25.01.2017) в соответствии с Областным    законом от     30.12.2016     № 983 – ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области».

Фактическое освоение средств составило 194,1 тыс.рублей или 100% от запланированных средств (таблица 3) (средства от уплаты акцизов на нефтепродукты, поступающие до 01.01.2017 в бюджет Кутейниковского сельского поселения, остаток на 01.01.2017 – 194,1 тыс. рублей).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице № 1.

Основной целью подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» является развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2017 год запланировано 194,1 тыс.рублей. Средства освоены на 100% - 194,1 тыс.рублей, в том числе:

- текущий ремонт дорог, грейдеровка дорог, покос сорной растительности на обочинах  – 194,1 тыс. руб. Данные средства были переданы бюджету Родионово-Несветайского района на основании соглашения № 1 от 17.03.2017 «О предоставлении Родионово-Несветайскому району в 2017 году из бюджета Кутейниковского сельского поселения Родионово-несветайского района иных межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог общего пользования Родионово-Несветайского района и искусственных сооружений на них».

Основной целью подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения» является сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в бюджете Кутейниковского сельского поселения на 2017 год средства не запланированы.

Реализация мероприятий данных подпрограмм не представлялась возможным, начиная с 2017 года, в связи с передачей муниципальной собственности муниципального образования «Кутейниковского сельского поселения», которое непосредственно относится к дорожной сфере (внутрипоселковые дороги), в муниципальную собственность муниципального образования «Родионово-Несветайский район» (распоряжение № 7/1 от 25.01.2017) в соответствии с Областным    законом от     30.12.2016     № 983 – ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1 | Количество километров (капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 8,2 | 0,0 |  |
| 2 | Доля протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | процентов | 24,5 | 52,0 | 26,0 |  |
| 3 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 3 | 0 |  |
| 4 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | 0 | 4,11 | 0 |  |
| 5 | Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» |
| 6.1 | Количество километров построенных и реконструированных внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 4,0 | 0,0 |  |
| 6.2 | Количество километров (капитально отремонтированных внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | километров | 0,0 | 8,2 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 7.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 0 | 3 | 0 |  |
| 7.2 | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных едениц | 0 | 4,11 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | Начала реализации | Окончания реализации | Запланированные | Достигнутые |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» |
| 1 | Содержание внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | содержание сети внутрипоселковых дорог в полном объеме | На текущее содержание внутрипоселковых дорог в 2017г. (грейдеровка дорог, покос травы и пр.) – 194,1 тыс.рублей |  |
| 2 | Ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | отремонтировать 5,3 км внутрипоселковых дорог | Денежные средства не выделялись |  |
| 3 | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | капитально отремонтировать 8,2 км внутрипоселковых дорог | Денежные средства не выделялись |  |
| 4 | Проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог | Денежные средства не выделялись |  |
| 5 | субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и тротуаров | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | содержание сети внутрипоселковых дорог в полном объеме; ремонт, капитальный ремонт внутрипоселковых дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения | В 2017 году субсидия из областного бюджета на текущее содержание дорог не выделялась |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения» |
| 6 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2014 | 2020 |  |  | сокращение количества дорожно транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах местного значения | Денежные средства не выделялись. |  |

Таблица 3

Сведения

Об использовании средств бюджета Кутейниковского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 194,1 | 194,1 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 194,1 | 194,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения | всего | 194,1 | 194,1 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 194,1 | 194,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Кутейниковского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Кутейниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |