АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайского района

Ростовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 февраля 2014                        № 33                                 сл. Кутейниково

Об утверждении отчета об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 47 от 08.09.2008 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ» руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 51, 52 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.	Утвердить отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2014 годы» за 2013 год.

2.	Начальнику сектора экономики и финансов Жмурко Е.В. обеспечить размещение настоящего постановления на Интернет-сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3.	Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Жмурко Е.В.

| Глава Кутейниковского сельского поселения | А.Н. Будченко |
| --- | --- |
| Постановление вносит: сектор экономики и финансов |  |

|  | Приложение к постановлению Администрации Кутейниковского сельского поселения от 19.02. 2014г. № 33 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог в Кутейниковском сельском поселении на

2012-2014 годы» за 2013 год

1. Общие положения.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие внутрипоселковых дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2014 годы» утверждена Постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения  № 60/3 от 14.10.2011 г. изменения внесены постановлением от 11.09.2012 № 38, от 29.03.2013 № 27, от 10.06.2013 № 49, от 25.09.2013 № 76.

Финансирование данной Программы осуществляется за счёт средств местного и областного бюджета. На реализацию Программы в 2013г. было запланировано 1355,0 тыс. рублей. Исполнено в 2013 году (кассовые расходы) 1349,9 тыс.руб, что составляет 99,6 % выполнения Программы.

## 2. Основные цели и задачи реализации программы

Целями Программы являются:

повышение уровня жизни населения за счет формирования сети внутрипоселковых дорог, соответствующих потребностям населения и экономики Кутейниковского  сельского поселения;

сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

обеспечение круглогодичного автотранспортного сообщения с населенными пунктами;

повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду;

Для достижения основных целей Программы решены следующие задачи:

- проведение  капитального ремонта и ремонта объектов сети внутрипоселковых дорог  Кутейниковского  сельского поселения;

- проведение работ по обслуживанию сети внутрипоселковых дорог и доведение транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Проведение капитального ремонта внутрипоселковой дороги по улице Советская в сл. Кутейниково  позволил увеличить протяженность участков внутрипоселковых дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги на 0,6 км. на сумму 933,9 тыс. рублей.

За счет  субсидий из областного бюджета бюджету Кутейниковского  сельского поселения за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения и тротуаров.

2. Мероприятия по текущему содержанию межпоселковых и внутрипоселковых дорог на общую сумму 383,0 тыс. руб.:

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  внутрипоселковых дорог– 383,0 тыс. руб.;

- грейдерование – 20,0 тыс. руб.

3. Оценка эффективности реализации программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы оказывают значительное позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, перерабатывающая промышленность, сфера услуг).

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволило:

- увеличить долю протяженности  внутрипоселковых дорог, отвечающих  нормативным требованиям в общей протяженности внутрипоселковых дорог на 0,6 км;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- уменьшить зона негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

- расширить  и улучшить состояние внутрипоселковых дорог с твердым покрытием.

Реализация Программы позволила решить важнейшие социально-экономические задачи: повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, закрепление кадров в сельской местности поселения.

Целевыми индикаторами и показатели Программы:

- увеличение доли протяженности внутрипоселковых дорог, отвечающих нормативным требования, в общей протяженности внутрипоселковых дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог Кутейниковского сельского поселения – 30,9 км,   в том числе, отвечающих нормативным требованиям:

- на 01.01.2013 г. – 8,7 км;

- на 01.01.2013 г. – 9,3 км.

Доля протяженности внутрипоселковых дорог, отвечающих нормативным требования, в общей протяженности внутрипоселковых дорог Кутейниковского сельского поселения увеличилась на 6,8 %.

Оценка эффективности

Реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2014 годы» за 2013 год

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог в Кутейниковском сельском поселении на 2012-2014 годы» (далее - Программа) осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Кутейниковского сельского поселения.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий "Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий программы" базируется на анализе целевых показателей и рассчитывается по формуле

ЦИФi

КЦИi = ------,

ЦИПi

где КЦИi  - степень достижения i-го целевого индикатора программы;

ЦИФi  (ЦИПi ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора

программы.

ЦИФi = 3,7;  ЦИПi = 4,1;  КЦИi = 3,7/4,1 = 0,9

2.2. Критерий "Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат" рассчитывается по формуле

БЗФi

КБЗi = ------,

БЗПi

где КБЗi - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi  (БЗПi) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi  должно быть меньше либо равно 1.

БЗФi  = 1349,9,  БЗПi = 1355,0, КБЗi = 1349,9/1355,0 = 0,99

2.3. Критерий "Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий" показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                   БРФi

ЭП  = ------;      ЭФ  = ------,

ЦИПi                  ЦИФi

где ЭПi (ЭФi) - плановая   (фактическая)   отдача   бюджетных  средств

по i-му мероприятию программы;

БРПi  (БРФi) - плановый   (фактический)   расход    бюджетных   средств

на i-е мероприятие программы;

ЦИПi  (ЦИФi ) - плановое   (фактическое)  значение  целевого  индикатора

по i-му мероприятию программы.

БРПi  = 421,1;  БРФi = 416,1;   ЭП = 421,1/4,1 = 102,7; ЭФ = 416,1/3,7 = 112,4

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог в Кутейниковском

сельском поселении на 2012-2014 годы»

по состоянию на «01» января 2014 г.

(тысяч рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципаль-ный заказчик – главный рас-порядитель средств бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с поста-новлением Админис-трации сельского посе-ления об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание, текущий ямочный ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них, установка знаков, обкос обочин, уборка снега, грейдерование |  |  | Всего | 200,0 | 421,1 | 416,1 | 5,0 нехватка средств местного бюджет, в связи с недоплучением доходов |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 383,0 | 383,0 |  |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 200 | 38,1 | 33,1 | 5,0 нехватка средств местного бюджета, в связи с недоплучением доходов |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 2. | Разработка паспортов безопасности дорожного движения |  |  | Всего | 69,3 | - | - |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 69,3 | - | - |  |
| 2. | Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |  |  | Всего | 0,0 | 933,9 | 933,9 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 890,9 | 890,9 |  |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 43,0 | 43,0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
| 3. | Строительный контроль |  |  | Всего | 0,0 | 13,0 | 13,1 |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 0,0 | 13,1 | 13,1 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |
|  |  | 2013 | Администра-ция Кутейниковского сельского поселения | Всего | 269,3 | 1355,0 | 1349,9 | 5,0 нехватка средств местного бюджета, в связи с недоплучением доходов |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 1273,9 | 1273,9 |  |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 269,3 | 81,1 | 76,1 | 5,0 нехватка средств местного бюджета, в связи с недоплучением доходов |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - |  |