АДМИНИСТРАЦИЯ

Кутейниковского сельского поселения

Родионово-Несветайского района

Ростовской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 февраля 2013                              №  9                                сл. Кутейниково

Об утверждении отчета об  исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории, охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 47 от 08.09.2008 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ» руководствуясь ст.ст. 16, 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 51, 52 Устава муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.	Утвердить отчет об исполнении  муниципальной долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории, охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2012 год согласно приложению.

2.	Начальнику сектора экономики и финансов Жмурко Е.В. обеспечить размещение настоящего постановления на Интернет сайте Администрации Родионово-Несветайского района.

3.	Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Жмурко Е.В.

| Глава Кутейниковского сельского поселения | Н.Н. Лихачевская |
| --- | --- |
| Постановление вносит: Сектор экономики и финансов |  |

|  | Приложение к постановлению Администрации Кутейниковского сельского поселения от 11.02. 2013г. № 9 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении  и эффективности использования финансовых средств по Муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории, охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы»

Общие положения.

Постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 60-1 от 14.10.2011г. утверждена Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории, охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы». Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации № 47 от 08.09.2008г. «Об утверждении порядка принятия решений о формировании и реализации долгосрочных целевых программ».

Основными задачами Программы являются:

- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Кутейниковского сельского поселения;

- текущее содержание и обслуживание  светильников уличного освещения территории поселения;

- озеленение населенных пунктов;

- организация и содержание мест захоронений.

Общий объем фактического финансирования Программы за 2012 год составляет 464,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 464,2 тыс. рублей.

Общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования

В 2012 году на реализацию Программы планировалось направить 562,6 тыс. рублей (уточненный план), фактическое выполнение составило 464,2 тыс. рублей (82,5 %). (Неиспользованные остатки денежных средств 98,4 тыс. рублей).

Реализация Программы в 2012 году по мероприятиям

Реализация программы «Благоустройство территории, охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы» в 2012 году позволила выполнить все запланированные мероприятия, в том числе:

В течение года за счет средств местного бюджета проводилось текущее содержание объектов благоустройства (озеленение) (28,0 тыс. рублей).

В 2012 году выполнены запланированные мероприятия по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ, братских могил) (20,0 тыс. рублей), произведена противоклещевая обработка мест массового пребывания населения (6,8 тыс. рублей).

В области охраны окружающей среды программными мероприятиями в 2012 году запланированы работы по облагораживанию лесополос и прилегающих территорий Кутейниковского сельского поселения (ликвидация несанкционированных свалок), на данные цели профинансировано 17,0 тыс. рублей, природоохранный эффект данного мероприятия – очистка территории.

В течение года проводились техническое обслуживание сетей наружного освещения, выполнялись мероприятия по энергосбережению (50,6 тыс. рублей), исполнение которых позволило в 2012 году при том же объеме, что и в 2011 г.,  потребления электрической энергии на уличное освещение  увеличить число осветительных приборов.

Денежные средства, в размере 464,2 тыс. рублей, для реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории, охрана окружающей среды и рациональное природопользование Кутейниковского сельского поселения на 2012-2014 годы» в 2012 году были использованы по целевому назначению.

Эффект реализации Программы, оценка эффективности

Основными критериями оценки эффективности Программы являются:

- увеличение доли зон отдыха с элементами озеленения до 40 %. Данный показатель достигнут благодаря проведенным работам по устройству элементов озеленения – аллея стадиона в сл. Кутейниково, Кутейниковский СДК, Гребцовский СК, Каменно-Бродский СК.

- отсутствие  обращений по поводу укусов животными (собаками).

- ежегодное увеличение площади зеленых насаждений на территории сельского поселения.

Конечные результаты реализации Программы:

-повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения;

-улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

- увеличение площади ежегодно создаваемых зеленых насаждений;

- повышение уровня экологического просвещения и образования.

- повышение процента соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- привлечение населения  муниципального образования к работам по благоустройству;

- привлечение организаций поселения к работам по благоустройству;

- повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Отчет о финансировании

мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории, охрана

окружающей среды и рациональное природопользование Кутейниковского

сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2012 год

(тыс. рублей)

|  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | Сведения о реализации мероприятия | Объемы финансирования | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды; - об исполнении правил благоустройства территории поселения. | Администрация Кутейниковско-го сельского поселения | Проведено 12 сходов граждан с доведением информации по данным пунктам | не требует финан-сирования | - |
|  | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 % - информационная работа с населением - применение административной практики | Администрация Кутейниковско-го сельского поселения | В ходе информационной работы с населением, предъявлено 87 предупреждений, составлен 1 протокол | не требует финан-сирования | - |
|  | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - расчистка парков, памятников, аллей; - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). - приобретение мешков для мусора. | Администрация Кутейниковско-го сельского поселения | Расчищено парков, памятников, аллей общей площадью – 10 га, в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры проведено 8 занятий, приобретено 1тыс. штук. | средства бюджета | 15,0 |
|  | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Проведено 36 рейдов | не требует финансирования | - |
|  | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - посадка лесных насаждений - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к озеленению прилегающих территорий, - приобретение саженцев, рассады цветов,, -вырубка сухих деревьев | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Высажено декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников саженцев, рассады цветов - 131 шт. | средства бюджета | 10 |
|  | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - проведение обкосов территории - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами - применение административной практики | Администрация Кутейниковскго сельского поселения | В ходе проведения мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий) составлено 12 протоколов | средства бюджета | 30,0 |
|  | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Администрация Кутейниковского сельского поселения | постоянно | средства бюджета | 20,0 |
|  | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Администрация Кутейниковского сельского поселения | Проведено 36 рейдов | не требует финан-сирования | - |
|  | Отлов безнадзорных животных |  | 2012 | средства бюджета | 1,0 |
| 9. | Мероприятия в области охраны окружающей среды -изготовление агитационных материалов | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2012 | средства бюджета | 0,5 |
| 10. | Природно-очаговые мероприятия (аккарицидная обработка) | Администра-ция Кутейниковского сельского поселения | 2012 | средства бюджета | 6,7 |
| 11 | Содержание и ремонт памятников и обелисков -ремонт урн, лавочек | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2012 | средства бюджета | 10,5 |
| 12 | Проведение конкурсов на звание "Самая благоустроенная улица населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения" финансирование работ по текущему содержанию объектов благоустройства (уборка улиц, ремонт урн, лавочек) | Администрация Кутейниковского сельского поселения | 2012 | средства бюджета | 20,0 |